CRISP-DM-Projektplan

Luftverschmutzung Peking – PM2.5-Prognose mit Prophet & Chronos/PatchTST

Kurs: AI for Business Prognosis (AI4BP) · Team: Bettina Gertjerenken, Kai Steffen · Stand: 11.07.2026

# Projektüberblick

| Eckdaten | Beschreibung |
| --- | --- |
| Projekt | Kurzfrist-Prognose der PM2.5-Konzentration in Peking (1–72 h, Fokus 48–72 h) |
| Business-Entscheidung | Aktivierung des behördlichen Notfallplans (Bau, Produktion, Logistik) bei erwartetem Rotalarm: Tages-AQI > 200 an mehr als 2 Tagen |
| Zielvariable | PM2.5 in µg/m³ (Proxy für Tages-AQI), stündlich, 12 Messstationen |
| Daten | UCI Beijing Multi-Site Air-Quality Data, 03/2013–02/2017, stündlich, CC BY 4.0 |
| Methoden | Baseline: Seasonal Naive · Klassisch: Prophet (+ exogene Regressoren) · Deep Learning: Chronos, PatchTST (neu für das Team) |
| Evaluation | RMSE, MAE, MASE vs. Baseline; Sliding-Window-Backtesting, Horizont 72 h |
| Erfolgskriterium | ≥ 15–20 % RMSE-Reduktion gegenüber Seasonal Naive auf 24–72 h; stabile Performance über alle Sliding-Fenster |
| Deliverables | Slides (Abschlusspräsentation) + gut dokumentiertes, reproduzierbares Notebook – laut Kick-off; CRISP-DM Phasen 1–5 |

# Phase 1: Business Understanding

Ziel: Verstehen, welche Entscheidung die Prognose unterstützt und wann das Projekt erfolgreich ist.

Entscheidung: Soll ein Bauunternehmen/Industriebetrieb in den nächsten 1–3 Tagen den behördlichen Notfallplan aktivieren (Bauarbeiten, Produktion, Lieferverkehr aussetzen/umplanen)?

Akteure: Bauleiter/Site-Manager, Produktionsplaner, Logistik-/Flottendisponenten; auch Einzelhandel

Nutzen: Bei guter Prognose können Personal, Material und Lieferungen 1–3 Tage im Voraus umgeplant werden

Erfolgskriterium: Modelle schlagen die Seasonal-Naive-Baseline um ≥ 15–20 % RMSE auf 24–72 h, stabil über den gesamten Backtesting-Zeitraum

Risiken: Sehr komplexes Problem; Datenstand 2013–2017 (nicht aktuell); Rechenaufwand der Deep-Learning-Modelle

# Phase 2: Data Understanding

Ziel: Datenzugang sichern (Data Gate erfüllt) und Datenqualität/Muster verstehen.

Quelle: UCI ML Repository, Beijing Multi-Site Air-Quality Data (12 Stationen, stündlich, 03/2013–02/2017, CC BY 4.0)

Exogene Variablen: Temperatur, Taupunkt, Luftdruck, Niederschlag, Windrichtung, Windgeschwindigkeit; weitere Schadstoffe (NO2, SO2) als mögliche Zusatz-Serien

EDA-Aufgaben: Fehlende Werte je Station quantifizieren; Tagesgang (Verkehr) und Jahresgang (Heizperiode) visualisieren; Korrelation zwischen Stationen und mit Wetter prüfen

Ergebnis: EDA-Notebook mit Kernbefunden (Grundlage für Tutorial und PPT)

# Phase 3: Data Preparation

Ziel: Saubere, reproduzierbare Datensätze für alle Modelle.

Bereinigung: Imputation fehlender Werte (z. B. Interpolation), Umgang mit Ausreißern dokumentieren

Aggregation: Stationsweise Modellierung vs. stadtweites Mittel festlegen (Start: Stadtmittel, dann ausgewählte Stationen)

Feature Engineering: Kalender-Features (Stunde, Wochentag, Heizperiode), Wetter-Regressoren für Prophet; Lag-Features wo nötig

Splits: Sliding-Window-Splits definieren (Train/Test), identisch für alle Modelle

# Phase 4: Modeling

Ziel: Baseline und Kandidatenmodelle für Multi-Horizon-Prognosen (1–72 h) implementieren.

Baseline: Seasonal Naive (Saisonlänge 24 h) als Referenz

Klassisch: Prophet mit Saisonalitäten und exogenen Wetter-Regressoren; liefert Unsicherheitsintervalle automatisch

Deep Learning: Chronos (Pretrained, zero-shot) und PatchTST (neu für das Team); probabilistische Prognosen

Referenzpaper: Zhang et al. (CNN-BiLSTM/CBAM) als Blueprint für Methode, Benchmark und Datensatz – keine vollständige Reproduktion

# Phase 5: Evaluation

Ziel: Fairer Modellvergleich entlang der Erfolgskriterien.

Metriken: RMSE, MAE; MASE gegen Seasonal-Naive-Baseline

Backtesting: Sliding Window über den Testzeitraum, Evaluationshorizont 72 h, Auswertung je Horizont (24/48/72 h)

Unsicherheit: Qualität der Unsicherheitsintervalle prüfen (Coverage der 80/95 %-Intervalle; optional Pinball Loss/CRPS laut Kick-off)

Entscheidung: Erfolgskriterium prüfen (≥ 15–20 % RMSE-Reduktion); Einordnung gegenüber Referenzpaper

# Deliverables und Abschlusspräsentation

Laut Kick-off umfasst das Projekt die CRISP-DM-Phasen 1–5; die Abschlusspräsentation zeigt diesen Prozess. Abgegeben werden Slides und Notebook.

Slides: Team-Präsentation entlang CRISP-DM 1–5: Business-Entscheidung, Daten, fairer Vergleich Baseline vs. Prophet vs. Deep Learning, ehrliche Evaluation, Learnings

Notebook: Gut dokumentiertes, reproduzierbares Notebook (72-h-Prognose inkl. Unsicherheitsband, Vergleich mit Baseline) – wird zur Abgabe eingereicht

Ausblick: Tägliche Aktualisierung und Alert-Logik (Rotalarm bei prognostiziertem Tages-AQI > 200 an > 2 Tagen)

# Zeitplan und Meilensteine (2 Wochen)

| Tag | Phase | Aufgaben | Meilenstein |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | Business & Data Understanding | Kick-off, Rollenverteilung; Daten laden, EDA (Tagesgang, Saisonalität, fehlende Werte, Stationsvergleich) | — |
| 3–4 | Data Preparation | Missing-Value-Strategie, Ausreißer, Aggregation (Start: Stadtmittel), Feature Engineering, Backtesting-Splits | M1 |
| 5 | Modeling I (MVP) | Seasonal-Naive-Baseline + Prophet (inkl. exogener Regressoren) implementieren und backtesten | M2 |
| 6–8 | Modeling II | Chronos (zero-shot) und PatchTST anwenden; Unsicherheitsintervalle (Hyperparameter-Tuning nur minimal) | M3 |
| 9–10 | Evaluation | Sliding-Window-Vergleich aller Modelle (RMSE/MAE/MASE, 72 h), Abgleich mit Erfolgskriterien und Referenzpaper | M4 |
| 11–13 | Deliverables erstellen | Slides (CRISP-DM 1–5) erstellen; Notebook aufräumen und dokumentieren | — |
| 14 | Generalprobe & Abgabe | Dry-Run der Präsentation, Feedback einarbeiten; Abgabe von Slides und Notebook | M5 |

Bei nur 2 Wochen Laufzeit: Fokus auf Stadtmittel statt aller 12 Stationen, Chronos zero-shot ohne Fine-Tuning, PatchTST mit Standard-Konfiguration. Parallelarbeit im Team (z. B. eine Person Prophet, eine Chronos/PatchTST) ist eingeplant.

Meilensteine

| Meilenstein | Ergebnis (Definition of Done) |
| --- | --- |
| M1 | Daten bereinigt und verstanden; EDA-Report; Backtesting-Design festgelegt |
| M2 | MVP erreicht: Baseline + Prophet laufen end-to-end inkl. Evaluation (MVP-first laut Kick-off) |
| M3 | Chronos & PatchTST liefern Prognosen inkl. Unsicherheitsintervallen |
| M4 | Finaler Modellvergleich; Erfolgskriterium geprüft (≥ 15–20 % RMSE-Reduktion?) |
| M5 | Dry-Run absolviert; Slides und dokumentiertes Notebook abgegeben |

# Rollen (laut Team Plan)

| Rolle | Owner |
| --- | --- |
| Baseline Owner | (eintragen) |
| Classical Owner (Prophet) | (eintragen) |
| Deep-Learning Owner (Chronos/PatchTST) | (eintragen) |
| Evaluation & Uncertainty Owner | (eintragen) |
| Write-up & Slides Owner | (eintragen) |

Bei zwei Personen übernimmt jede:r mehrere Rollen – laut Handout ausdrücklich vorgesehen.

# Top-3-Risiken und Gegenmaßnahmen

| # | Risiko | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sehr komplexes Problem (Wetterdynamik, 72-h-Horizont) | MVP-first; Start mit Stadtmittel statt 12 Einzelstationen; Umfang erst nach funktionierendem MVP erweitern |
| 2 | Rechenzeit/Komplexität der Deep-Learning-Modelle | Chronos zero-shot (kein Training); PatchTST mit Standard-Konfiguration; kleine Modellvarianten wählen |
| 3 | Zeitplan (2 Wochen) zu knapp für alle Experimente | Feste Meilensteine; Ablationen (z. B. Kovariaten-Vergleich) nur wenn M4 rechtzeitig erreicht |

# Definition of Done (laut Team Plan)

Slides fertig

Dokumentiertes, reproduzierbares Notebook

Ehrliche Evaluation inkl. Vergleich gegen die Baseline

Mindestens eine Methode ist NEU fürs Team (PatchTST)

Gewählte Challenges (Uncertainty, Multivariat, exogene Treiber) explizit adressiert

Hinweis: CRISP-DM ist iterativ – Rücksprünge (z. B. von Evaluation zurück zu Data Preparation) sind eingeplant und normal.